Risques potentiels	Actions potentielles pour éviter le risque
Oublier une deadline	Consulter et suivre le planning mis en place
Ne pas passer un test fourni	Toujours tester les premiers tests pour vérifier la non-régression
Oublier de tester une fonctionnalité importante	Faire faire les tests par un membre de l’équipe qui n’a pas forcément travaillé sur la partie testée
Push une version qui ne fonctionne pas	Toujours vérifier que le projet compile
Assigner une tâche importante à une personne qui n’est pas à l’aise avec ou qui n’a pas les compétences requises	Être plusieurs à travailler sur la même partie, afin de pouvoir s’entraider
Plusieurs personnes travaillant sur la même fonctionnalité sans le savoir	Tenir au courant les autres de ce sur quoi on travaille
Travailler sur des versions obsolètes ou très différentes de celles des autres	Toujours pull dès que possible après que quelqu’un ait push une version

Problème organisationnel au sein du groupe	Se réunir et communiquer régulièrement
Problème d’un membre de l’équipe mettant en péril le bon déroulement du projet	Adhérence à la charte de travail en équipe